|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAMAN | PROJE BÖLÜMÜ | YAPACAK PERSONEL | SÜRE |
| 1.Hafta | \*Risk yönetimi ve analizinin yapılması  \*Gereksinim analizinin yapılması | Öğrenci1, Öğrenci2 | 1 hafta |
| 2,3 ve 4 Hafta | \*Projenin tasarımının yapılması | Öğrenci1, Öğrenci2 Öğrenci3 | 3 hafta |
| 5,6 ve 7.Hafta | \*Projenin kodlanması | Öğrenci3, Öğrenci4 | 3 hafta |
| 8. Hafta | \*Projenin test edilmesi ve yayımlanması | Öğrenci1, Öğrenci4 | 1 hafta |

Risk Yönetimi ve Analizinin Yapılması

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | RİSK | GERÇEKLEŞME  OLASILIĞI | PROJEYE  ETKİSİ | ALINACAK ÖNLEMLER |
| 1 | Müşterinin ve son kullanıcıların deneyimsiz olması, ihtiyaçlarını net olarak ifade edememesi | Orta | Yüksek | Ürünle ilgili yapılacak proje toplantılarına alanında uzman kişilerin katılımı sağlanarak görüşlerinin alınması, müşteri ve kullanıcıya projenin detaylarını ortaya çıkaracak sorular sorulması |
| 2 | Müşteri gereksinimlelerinin değişimi | Orta | Orta | Gereksinimlerin değişiminin projeye etkisinin belirlenmesi, gerekirse zaman ve maliyetin güncellenmesi |
| 3 | Veri tabanı ve programdaki kullanıcı şifrelerinin güvenliğinin sağlanamaması | Orta | Yüksek | Veri tabanı ve kullanıcı parolalarının güçlü olmasının sağlanması, kullanıcı şifreleri veri tabanına kaydedilirken şifreleme algoritmasının kullanılması |